## Slide 1: CollabCanvas
Maximilian Brieger, Tim Hartmann, Kai Herbst, Sinan Ermis, David Schatz, Victor Cislari
Notes: Sehr geehrte StuV-Vorsitzende und Mitglieder, Dank für Zeit Wir Team um Idee Collab Canvas junge und frische Umsetzungskraft

## Slide 2: Präsentation beim Kunden
Notes: Sehr gut gelaufen, Kunde war begeistert
Abschließende Übergabe erfolgt demnächst

## Slide 3: Projektzahlen
Von geplanten 450 h wurden 361 h verwendet (entspricht 80,2 %)
Davon 175 h für die Implementierung
Etwa 4700 Zeilen Code
Chart: Stundenverteilung
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0
 | 18 | 68.5 | 68.5 | 174 | 17 | 0
 | 18 | 68.5 | 137 | 311 | 328 | 328
1.0 | Product Pitch
2.0 | Anforderungsanalyse
3.0 | Architektur (Entwurf)
4.0 | Implementierung
5.0 | Test
6.0 | Übergabe und Inbetriebnahme
Notes: Abgabe fehlt noch, also kommen noch ein paar Stunden dazu

## Slide 4: Verwendete Technologien
Versionskontrolle: Git über GitHub
Kommunikation und Organisation: Discord, MS Office
Entwicklungsumgebung: JetBrains PhpStorm
Frontend: HTML, CSS, JavaScript
Backend: PHP, PostgreSQL
Docker: Garantierte Umgebung für lokales ausführen

## Slide 5: Was wir gelernt haben “Lessons Learned“
Gute Aufgabenteilung beschleunigt Fortschritt
Ausfälle von Teammitglieder können Chancen sein
Pair-Programming findet neue Denkansätze
Für das Canvas Drawing so schnell wie möglich einen Prototypen haben um Performanceprobleme zu erkennen war richtig

## Slide 6: Was gut lief
Arbeitsweise (Pair-Programming)
Konstanter und messbarer Fortschritt mit Erfolgserlebnissen
Spezifizierung und Entwurf
Ausreichender Umfang
Gute Umsetzung
Guter Knowhow Ausgleich

## Slide 7: Was nicht gut lief
Gleichmäßige Belastung der Teammitglieder
Ungleiche Prioritäten
Anfangs ungleiche Finalvorstellung

## Slide 8
Insgesamt ein voller Erfolg!
StuV und Entwickler wollen CollabCanvas zukünftig nutzen